## Slide 1
分房算法：问题与改进方案
现状：贪心 + 补丁 vs 改进：整体求解器
MoM Spa 房间管理系统 · 2026 年 8 月

## Slide 2
现在的算法：贪心（Greedy）+ 补丁
① 排序
预约按开始时间 一张一张处理
② 贪心分房
每张立刻挑 “当下最好”的房 不回头
③ 重平衡
情侣没房时 试着挪 1–2 个单人 腾出双人房
④ 冲突清理
两两检查重叠 删掉“受害者” 的分配
⑤ 事后修复
被删的预约 再试一次分房
红色 3 步全是“出错后的补救”——补丁只覆盖作者见过的场景
关键特征
• 只看眼前这一单，不考虑后面还有谁要来
• 分错了靠“挪一挪”补救，补救能力有限
• 代码位置：app/room_assigner.py 的 assign_rooms（约 1300 行）

## Slide 3
两个关键概念
贪心算法
想象前台一张一张收预约单：
• 每拿到一张，立刻给它挑当下最好的房间
• 挑完就不回头
问题：2 点把情侣房给了单人客，
3 点情侣来了就没房——眼前的决定堵死后面的路
深度受限
发现情侣没房后，代码会“挪人”补救：
• 挪 1 个人腾房 → 能做到 ✓
• 连着挪 2 个人 → 能做到 ✓
• 需要挪 3 个人 → 代码没写，直接放弃 ✗
“深度”= 最多连着挪几个人。
写死为 2，超过 2 步的解法算法“看不见”
结果：明明有可行方案，屏幕上还是 UNASSIGNED

## Slide 4
错误案例 1：5 号房明明空着，却显示 UNASSIGNED
起因：Square 传来的时间戳差了 2 秒（上一单 4:00:02 结束，下一单 4:00:00 开始）
① 贪心分房 情侣 4:00–5:00 正常分到 5 号房 ✓
② 冲突检查 严格比较时间戳 → 误判“重叠了 2 秒” → 报告 5 号房超售
③ 冲突清理 删掉情侣的分配 → 情侣变成 UNASSIGNED
④ 事后修复 修复条件不满足、没救回来 → 5 号房整段空着，情侣却无房
根源：“先分 → 再查 → 再删 → 再救”四道工序各管各的，任何两处对“忙/闲”判断不一致，就会自己推翻自己的正确结果

## Slide 5
错误案例 2：有解，但算法“看不见”
预约 | 时间 | 贪心分到
单人 S3 | 2:00–3:00 | 4 号房
单人 S2 | 2:00–3:15 | 2 号房
单人 S1 | 2:30–3:30 | 5 号房
情侣 C | 3:00–4:00 | 无房 ✗
6 号房被经理锁定；1、3 号房整下午已占用；
02D 需要 0+2 同时空，也不可用
补救过程
• 挪 1 步：S1 换房 → 没有空房，失败
• 挪 2 步：先挪 S2 给 S1 让位 → S2 也没处去，失败
• 挪 3 步：代码没有这个分支 → 直接放弃
其实存在的解（需要 3 步）
① S3：4 号房 → 0 号房
② S2：2 号房 → 4 号房
③ S1：5 号房 → 2 号房
④ 情侣 C 进 5 号房 ✓

## Slide 6
问题的共同根源：补丁摞补丁
每个补丁只覆盖“见过的事故”
2 秒容差、最多挪 2 步、1 小时 lookahead——这些常量都是针对具体事故调出来的，新场景一来又漏
占用状态有 4 份，各管各的
贪心、重平衡、冲突清理、修复各自维护一份“哪个房什么时候忙”，任何细微出入就互相矛盾
结果
bug 偶发、反复出现；每修一次代码更厚（assign_rooms 已约 1300 行），下一个补丁更容易踩到上一个

## Slide 7
改进方案：求解器 —— 一次算出全天方案
核心思路
不再一张一张处理。把全天所有预约摊在桌上，像拼拼图一样，一次性整体规划出大家都有房的完整方案。
规则写成“约束”，写一次就够
• 同一间房时间不能重叠（含 2 秒容差）
• 踩背只能用 1 / 3 / 4 号房
• 经理手动指定、已开始的预约不许动
• 02D 需要 0 + 2 同时空
• 房间优先级、尽量不动上次的分配（软目标）
为什么能根治 bug
• 只要存在可行方案，保证找到
——不存在“挪几步”的限制
• 一道工序出方案，天然无冲突
——没有“分了再删再救”的流水线
• 7 间房、几十单/天 → 毫秒级算完
（回溯搜索或 Google OR-Tools CP-SAT）

## Slide 8
新旧对比
 | 现状：贪心 + 补丁 | 改进：求解器
决策方式 | 一单一单，只看眼前 | 全天整体规划
出错补救 | 手写补丁，最多挪 2 步 | 不需要补救——方案天然无冲突
“有房却 UNASSIGNED” | 偶发、反复出现 | 结构上不可能发生
有解保证 | 没有（贪心可能漏） | 有解必找到
代码 | 约 1300 行、4 道工序 | 约束写一次，可删掉 3 大段补丁

## Slide 9
落地三步（每步都可单独验收）
第 1 步：先补测试
用 debugging/ 里真实出错日的数据做 pytest 用例（单人、情侣、02D、锁定、踩背、Room 5 bug 复现日），把现有正确行为“锁住”
第 2 步：抽离求解逻辑
从 assign_rooms 里抽出纯算法：输入 = 预约列表 + 锁定集合，输出 = 分配方案；数据库读写留在外面。顺手解决优先级列表在两个文件重复维护的问题
第 3 步：替换核心
用求解器替换贪心核心，跑同一套测试对比结果，确认无回归后切换